**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedMÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**BÀI BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ TUẦN 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GVHD** | **:** | Th.S Nguyễn Văn Trung |
| **Môn** | **:** | Nhập môn Công nghệ phần mềm |
| **LHP** | **:** | 233\_71ITSE41003\_0203 |
| **Tiết** | **:** | 4 - 6: 09g35 – 12g00 |
| **Sinh viên thực hiện** | **:** | * Nhóm KING OF ALL TRADES |

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2024.*

## **1. TỔNG QUAN DỰ ÁN**

### **Mô Tả Dự Án**

Dự án xây dựng một ứng dụng mobile cho phép đọc các thông tin của thẻ Visa, MasterCard có gắn chip. Ứng dụng giúp khách hàng lưu trữ thông tin thẻ trên điện thoại và sử dụng để thực hiện các giao dịch mà không cần mang theo thẻ cứng.

### **Mục Tiêu Tuần 1**

* Lập kế hoạch chi tiết cho nhóm thực hiện đồ án trong 3 tuần.
* Đưa toàn bộ kế hoạch lên hệ thống Azure DevOps để quản lý.
* Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
* Hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công trong tuần.

## **2. KẾ HOẠCH TUẦN 1**

### **Phân Công Công Việc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User story** | **Tên công việc** | **Effort (giờ)** | **Mức độ ưu tiên** | **Thành viên thực hiện** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| 1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 01-07-24 | 02-07-24 |
| 2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 01-07-24 | 02-07-24 |
| 3 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 01-07-24 | 04-07-24 |
| 4 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 03-07-24 | 04-07-24 |
| 5 | Cài đặt môi trường phát triển | 4 | Medium | Khắc Vĩ | 05-07-24 | 06-07-24 |
| 6 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy | 01-07-24 | 02-07-24 |
| 7 | Cấu hình các thư viện | 6 | Medium | Minh Tâm | 05-07-24 | 06-07-24 |
| 8 | Lập kế hoạch chi tiết cho tuần 2 và tuần 3 | 4 | Medium | Tùng Uy | 05-07-24 | 06-07-24 |

### **Triễn Khai Công Việc Trên Azure Dev**

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động

## **3. TIẾN ĐỘ TUẦN 1**

### **Kết Quả Đạt Được**

* **Kim Đặng Tùng Uy:** đã hoàn thành việc triễn khai công việc trên azure và thiết lập kho lưu trữ dự án cũng như lập kế hoạch chi tiết cho tuần 2-3.
* **Nguyễn Minh Tâm:** đã hoàn thành việc nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động và cấu hình các thư viện.
* **Nguyễn Khắc Vĩ:** đã cài đặt môi trường phát triển và nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip.

### **Đánh Giá Tiến Độ**

Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, văn bản, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động

* Các công việc đã được hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra.
* Các thành viên trong nhóm đã phối hợp tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### **Vấn Đề Gặp Phải**

* Một số vấn đề về thời gian và quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

### **Hướng Giải Quyết**

* Tăng cường thảo luận và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên để giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng.
* Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Azure DevOps để theo dõi và quản lý công việc hiệu quả hơn.